UMOWA NR …………

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku IFR PAN w Krakowie

zawarta w Krakowie, dnia ......................... pomiędzy :

Instytutem Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 21, posiadającym Regon: 356730850, NIP: 6772212521, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Dyrektor – prof. dr hab. inż. Anna Janeczko

a firmą

................................................................................. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1. Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku IFR PAN w Krakowie pod adresem 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 21 o łącznej mocy elektrycznej nie większej niż 50 kW, zgodnej z parametrami określonymi w OPZ, wraz z wszystkimi urządzeniami, konstrukcjami, okablowaniem, zabezpieczeniami, oznakowaniem, automatyką, pomiarami i dokumentacją niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania instalacji.

Zakres obejmuje w szczególności: wizję lokalną i weryfikację warunków technicznych; opracowanie lub dostosowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym Umową i ekspertyzą techniczną nośności dachu; dostawę fabrycznie nowych urządzeń i materiałów; wykonanie konstrukcji wsporczej; montaż modułów PV; montaż falowników i pozostałych urządzeń; wykonanie tras kablowych i instalacji DC/AC; wykonanie ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej, uziemienia i połączeń wyrównawczych; wykonanie wymaganych zabezpieczeń; wykonanie oznakowania; konfigurację monitoringu; wykonanie pomiarów i prób; uruchomienie instalacji; przygotowanie dokumentacji powykonawczej; szkolenie personelu oraz udział w procedurze przyłączenia, jeżeli jest wymagana.

Instalacja ma zostać wykonana zgodnie z Umową, OPZ, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, normami i wymaganiami właściwych operatorów sieci.

Przedmiot Umowy obejmuje również wszystkie prace i czynności pomocnicze, które są konieczne do osiągnięcia kompletnego, bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem rezultatu, nawet jeżeli nie zostały wyraźnie wymienione w Umowie, o ile wynikają z prawidłowej interpretacji dokumentacji i zakresu zamówienia.

- § 2. Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, personel, uprawnienia, sprzęt i środki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac z należytą starannością, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

- Wszystkie urządzenia i materiały będą fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne i dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami.

- Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu prac, organizację robót, BHP, ochronę przeciwpożarową oraz ochronę mienia Zamawiającego.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac zweryfikuje warunki montażu, w tym stan i nośność dachu w zakresie wymaganym zakresem zamówienia, oraz niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu wszelkie stwierdzone przeszkody.

- Wykonawca zobowiązuje się chronić pokrycie dachowe przed uszkodzeniem i stosować rozwiązania montażowe zgodne z wymaganiami producenta pokrycia oraz dokumentacją techniczną.

- Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren i usunie odpady zgodnie z przepisami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją Umowy, na zasadach określonych przepisami prawa i Umową.

- § 3. Dokumentacja, uzgodnienia i formalności

- W zakresie określonym OPZ Wykonawca opracuje, uzyska lub zapewni wszelką dokumentację, uzgodnienia, protokoły, pomiary, instrukcje i zgłoszenia niezbędne do prawidłowego wykonania i użytkowania instalacji.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy, zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia wszelkich wymaganych prawem czynności formalnych związanych z realizacją i uruchomieniem instalacji, w szczególności do:

- uzgodnienia projektu instalacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

- przygotowania dokumentacji i zawiadomienia właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej;

- przygotowania planu instalacji fotowoltaicznej dla ekip ratowniczych;

- przygotowania dokumentów wymaganych przez właściwego operatora systemu dystrybucyjnego oraz dokonania, w imieniu Zamawiającego – jeżeli udzielone zostanie stosowne pełnomocnictwo – wymaganych zgłoszeń związanych z przyłączeniem instalacji;

- przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wykonanie powyższych czynności.
.

- Koszty wykonania powyższych obowiązków są objęte wynagrodzeniem Wykonawcy.

- Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana w formie papierowej oraz elektronicznej w formatach (PDF/DWG/).

§ 4. Termin realizacji

- Termin zakończenia całości przedmiotu Umowy: 90 dni od dnia zawarcia Umowy.

- Za dzień wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych. Stwierdzenie wad nieistotnych nie stanowi podstawy odmowy odbioru, przy czym w protokole określa się termin ich usunięcia..

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji prac.

- Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru co najmniej 3 dni robocze wcześniej. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia.

§ 5. Wynagrodzenie i płatności

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:

netto .......................................................... zł,

VAT .................................. zł,

brutto .......................................... zł

(słownie: ..................................).

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym dostawy, transport, ubezpieczenie, montaż, sprzęt, robociznę, pomiary, dokumentację, szkolenie, uruchomienie oraz inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

- Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru zgodnie z Umową, w terminie .............................. dni od jej doręczenia Zamawiającemu.

- Jeżeli Umowa przewiduje zaliczkę, jej zapłata nastąpi na podstawie dokumentu pro forma. Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca wystawi dokument księgowy wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami..

§ 6. Odbiór

- Przed odbiorem Wykonawca przekaże w szczególności: dokumentację powykonawczą, protokoły pomiarów elektrycznych, deklaracje zgodności i karty katalogowe, instrukcje obsługi, dokumenty gwarancyjne, wykaz zastosowanych urządzeń z numerami seryjnymi, konfigurację monitoringu oraz inne dokumenty wymagane OPZ.

- W przypadku stwierdzenia wad lub braków Zamawiający może odmówić odbioru, jeżeli wady uniemożliwiają bezpieczne lub zgodne z przeznaczeniem użytkowanie instalacji. Wykonawca usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Podpisanie protokołu odbioru nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu wad ujawnionych po odbiorze.

§ 7. Parametry techniczne i jakość

- Wykonawca zapewnia, że instalacja osiągnie parametry określone w OPZ i dokumentacji, w tym wymaganą moc, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz kompatybilność zastosowanych urządzeń.

- Zmiana producenta, modelu lub istotnych parametrów urządzeń wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i nie może prowadzić do obniżenia parametrów technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych określonych w Umowie lub OPZ.

- Urządzenia muszą posiadać wymagane prawem oznaczenia, deklaracje i dokumenty potwierdzające ich zgodność.

§ 8. Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na całość wykonanych robót na okres ............... miesięcy od dnia odbioru końcowego, a na poszczególne urządzenia – nie krótszy niż gwarancja producenta, z uwzględnieniem wymagań OPZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad objętych gwarancją w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, a w przypadku wad uniemożliwiających pracę instalacji lub stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia – do podjęcia interwencji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia..

- Pisemne zgłaszanie uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu Sprzętu na adres: ...............................

- Gwarancja obejmuje również koszty dojazdu, diagnostyki, robocizny, części, demontażu i ponownego montażu, jeżeli są związane z usunięciem wady objętej gwarancją.

- Okres gwarancji dla elementu wymienionego na nowy biegnie od dnia jego wymiany.

- Jeżeli wada nie może zostać usunięta w terminie z przyczyn obiektywnych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne uzasadnienie oraz termin jej usunięcia.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi przysługują na zasadach wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem postanowień Umowy i dokumentacji postępowania.

§ 9. Serwis i monitoring

- Wykonawca zapewni dostęp do systemu monitoringu pracy instalacji przez okres ............. lat oraz przekaże Zamawiającemu dane dostępowe i instrukcję obsługi.

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z Umową oraz OPZ. Czynności serwisowe będą dokumentowane protokołem lub raportem serwisowym.

§ 10. Ochrona dachu i odpowiedzialność

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dachu, pokrycia, izolacji, instalacji odgromowej oraz innych elementów budynku powstałe w związku z wykonywaniem robót, chyba że wykaże, że szkoda powstała wyłącznie wskutek działania lub zaniechania Zamawiającego albo siły wyższej..

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania technologii montażu minimalizującej ingerencję w dach oraz do zachowania wymaganych przez producenta pokrycia zasad montażu.

§ 11. BHP, ppoż. i organizacja robót

- Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej przez swoich pracowników i podwykonawców. Roboty na dachu należy prowadzić z zastosowaniem wymaganych zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania drożności dróg ewakuacyjnych i dostępu do urządzeń przeciwpożarowych oraz do uwzględnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku.

§ 12. Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na zasadach określonych w dokumentacji postępowania oraz przepisach prawa.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

§ 13. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i realizacją przedmiotu Umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 170 000 zł.

§ 14. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,50 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia robót określonego w § 4 oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w  5 .

- W przypadku rozwiązania Umowy Strony sporządzą protokół określający zakres robót wykonanych do dnia rozwiązania Umowy. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Zamawiającego, proporcjonalnie do stopnia ich wykonania..

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Zamawiającego..

- Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej ureguluje należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty księgowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawcę.

- W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w  Kodeksie Cywilnym.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia.

§ 15. Zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgodnego oświadczenia Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana Umowy nie może prowadzić do takiej zmiany przedmiotu Umowy lub warunków jej realizacji, która pozostawałaby w sprzeczności z warunkami przeprowadzonego zapytania ofertowego.

- Zmiana danych adresowych, kontaktowych oraz osób odpowiedzialnych za realizację Umowy nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie zawiadomienia drugiej Strony..

§ 16. Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

Zamawiający może odstąpić od Umowy w szczególności, jeżeli Wykonawca:

- Pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem prac;

- Przerwał wykonywanie prac bez uzasadnionej przyczyny;

- Wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z Umową, OPZ, dokumentacją projektową lub zasadami wiedzy technicznej i mimo wezwania nie zmienia sposobu jego wykonywania;

- Nie usuwa stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie;

- W sposób istotny narusza przepisy BHP lub przeciwpożarowe.w szczególności w razie istotnego naruszenia obowiązków przez Wykonawcę.

- W przypadku zakończenia Umowy Strony sporządzą protokół stanu zaawansowania prac, a rozliczenie nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i przepisach prawa.

§ 17. Poufność i bezpieczeństwo informacji

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności informacji dotyczących infrastruktury technicznej, zabezpieczeń i organizacji Zamawiającego, z wyjątkiem informacji, których ujawnienie jest wymagane prawem.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Instytutu, w tym zasad dostępu do obiektu i infrastruktury.

§ 18. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

- Do Umowy stosuje się prawo polskie.

- Spory wynikające z realizacji Umowy Strony będą w pierwszej kolejności starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami prawa.

§ 19. Postanowienia końcowe

- Ilekroć w Umowie jest mowa o Dokumentacji postępowania, rozumie się przez to Zapytanie ofertowe, Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), ofertę Wykonawcy oraz inne dokumenty stanowiące podstawę przeprowadzenia postępowania i wyboru Wykonawcy.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach / zawarto w formie elektronicznej / papierowej.

- Załączniki stanowią integralną część Umowy.

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY

................................................                                                     ...............................................